合同编号：

湖北交投远大交通实业有限公司

劳务施工工程

项目名称：

甲方： 湖北交投远大交通实业有限公司

乙方：

签约地点：  湖北省武汉市

签订日期：      年      月      日

劳务施工工程合同

甲方：湖北交投远大交通实业有限公司

统一社会信用代码：91420102706806284D

法定代表人：李兵

地址电话：武汉市江岸区中山大道908号027-82880015

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务合作事项协商达成一致，订立本合同。

- 乙方概况

1、营业执照

法人代表：

执照号码：

成立时间：

2、资质证书

证书号码：

注册时间：

专业及等级：

证书有效期：

3、安全生产许可证

证书号码：

安全生产许可证有效期：

第二条    项目概况

工程名称：

工程地点：

合作范围：

提供劳务活动内容：

第三条    项目价款结算及支付

1、劳务报酬

1.1 本合同的劳务费用计算方式：约定不同工作成果的计件单价，按由甲方确认的工程量计算。

1.2 不同工作成果的计件单价分别详见《劳务合作工程量清单》，合同不含税价：          元（￥：            元），增值税税率：  %，税额：    元（￥：            元），合同含税总价：             元（￥：          元）。当国家法定增值税税率发生变化或乙方的纳税人身份发生转变时，以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

2 工程量的确认

2.1 《劳务合作工程量清单》中所列工程量为估算数量，不作为最终结算与支付的依据。本合同采用计件单价劳务报酬方式，由乙方按月将完成的工程量报甲方，并由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

2.2 工程量计算规则

（1）按工程量清单的计量规则、设计图纸实物尺寸计算实际完成的并经甲方确认的满足质量标准的合格的工程量。

（2）隐蔽工程必须在隐蔽前向甲方申请验收，未经验收私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权要求乙方揭开检查，由此增加的费用和造成的工期延误由乙方承担。

（3）自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、劳务报酬的结算与支付

3.1 中期结算

（1）乙方于每月15日前，将本期完成的工作量按甲方提供的表格形式进行填报并报甲方，由甲方业务主管部门复核后出具中间确认文件。中间确认文件应由乙方法定代表人或委托代理人、甲方各相关部门及项目负责人双方签字，按本合同规定给予计量。

（2）由甲方合同主管部门将双方签字的中间确认文件移交给甲方财务部门，同时乙方须向甲方财务部门提供与本期结算金额一致的增值税专用发票，甲方财务部门，作为核定乙方中期结算支付数额的依据。

3.2 最终结算

（1）本合同约定工作内容完工后，乙方向甲方报送结算资料，由甲方合同主管部门审核后出具结算单。结算单由甲方项目负责人签字并加盖公章，乙方法定代表人或指定的委托代理人签字并加盖乙方公章，双方签字加盖公章的结算单，作为最终结算的唯一有效依据。由甲方合同主管部门将双方签字盖章确认的结算单提交甲方财务部门，同时乙方须向甲方财务部门补足与最终结算金额一致的增值税专用发票，交甲方财务部门，作为核定乙方结算款支付数额的依据。其他任何单据、文件等资料，非甲方项目负责人签字并加盖项目章的签认，均不得作为认定结算、付款的依据，乙方不得以此要求甲方支付任何款项。

（2）如因乙方原因在6个月内未完成工程结算，甲方可自行办理结算。如乙方和甲方对结算事宜存在分歧，双方协商未果，甲方可自行办理结算，并应将结算报告送达至乙方，乙方应在送达之日起3日内予以答复，乙方3日内未提出异议或新的结算报告的，则视为乙方认可项目部的结算报告。

（3）乙方的法定代表人或授权代表与甲方办理结算，以合同单价和工程量计算书载明的工程量为结算依据。对包含在合同价款中，而实际由甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除；同时，按合同约定应扣除的材料、返工材料机械费用、违约金等费用，也一并扣除。

（4）如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，影响甲方正常施工活动的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款。

3.3 支付

（1）乙方向甲方申请支付劳务费用时，应同时满足下述“三项支付条件”：

①乙方无恶意拖欠工人工资情形；

②乙方申请支付劳务费用依据的中间确认文件或结算协议已经由甲方最终有效确认，付款期限已经届满；

③乙方已向甲方提供了足额的增值税专用发票。

（2）中期支付：甲方依据有效中间确认文件，根据获得发包人计量支付工程费用的实际情况，扣除本合同条款约定的相关费用后，最高支付比例不超过90%，剩余部分作为预留款。

（3）最终结算支付：甲方依据有效结算协议，在确认乙方在甲方公司所属项目项下无债务纠纷的前提下，根据项目实际资金情况支付余款，不计利息最高支付比例不超过97%，剩余3%作为质量保证金。

（4）除乙方委托甲方代付的农民工工资使用银行转账外，其他款项支付方式包括但不限于转账支票、银行电汇、承兑汇票、供应链金融工具付款等。合同结算款以供应链金融等金融工具进行支付，其融资贴现产生的综合融资成本由票据持有方自行承担。甲方将仅向乙方本单位名下银行账户支付工程款，当乙方收款银行账号发生变动时，应立即以函件的形式书面通知甲方，否则甲方有权拒绝付款。若甲方在收到乙方的书面通知之前已按原账号支付工程款，则甲方不再另行支付，由此造成的一切损失均由乙方自行承担。甲方有权对乙方的收款银行账号进行监管，以保证专款专用。

（5）乙方应有一定的资金筹措实力，若因发包人未支付相应工程款项，导致甲方不能及时向乙方支付劳务费用，乙方应保证工作正常运转，并同意放弃向甲方追究违约和计取利息的经济责任。否则，由此引起的一切法律责任及经济损失均由乙方自行承担。

3.4 开具发票

（1）在合同签订后，乙方应在工程所在地税务机关办理税务登记手续，乙方应按甲方要求提供以其本单位名义开具的增值税专用发票，并加盖与本合同中乙方名称一致的发票专用章（如税务部门要求合同、发票等备案登记的，乙方承担相关费用并办理相关手续）。

（2）开具增值税专用发票税率选择：    %

（3）甲方开票信息：

名称：湖北交投远大交通实业有限公司

纳税人识别号：91420102706806284D

地址、电话： 武汉市江岸区中山大道908号027-82880015

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行3202016209000029928

（4）乙方开票信息：

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

（5）乙方应当按每期结算金额开具当期增值税专用发票，并于发票开具之日起30天内提供给甲方，如乙方未提供发票或提供发票不合规、不及时、无法认证，甲方有权拒绝付款，且不视为甲方付款逾期，乙方无权要求甲方支付利息、违约金或赔偿损失。

（6）若甲方同时丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联，乙方在接到甲方书面通知7个工作日内必须向甲方提供加盖乙方发票专用章的相应发票记账联复印件，以作为甲方增值税进项税额的抵扣凭证。

4、履约担保

（1）缴纳方式

£：现金

乙方应在收到《成交通知书》后30天内，并在签订本合同之前，向甲方缴纳履约担保     万元。

£：银行保函

乙方应在收到《成交通知书》后30天内，并在签订本合同之前，向甲方提交     元见索即付的银行保函。

（2）履约担保有效期：本合同生效之日至本合同执行完毕（以办理最终结算的时间为准）后60天当日。

（3）履约担保退还：经甲方确定，乙方完全履行完本合同约定义务后，乙方可申请退还履约担保；经甲方审查，乙方未发生本合同约定扣除履约担保情形的，甲方按程序办理完手续后，向乙方全额无息退还履约担保；或非乙方原因，经双方协商，提前终止或解除合同，办理终止或解除协议后，全额无息返还；否则，甲方有权按合同违约继续扣留、扣除部分或全部履约担保。

（4）乙方违约的，甲方有权直接在履约担保中扣除相应款项并通知乙方，并优先从乙方计量结算款补足履约担保，若乙方计量结算款不能补足履约担保，乙方应当在收到通知后15个工作日内补足履约担保。逾期补足的，另行按500元/天支付违约金，逾期30天及以上未补足的，视为乙方拒绝履行合同，甲方有权单方解除合同。

5、农民工工资保证金

（1）缴纳方式

甲乙双方签订合同前，应按合同额的 2% 向甲方缴纳农民工工资保证金，最低不少于4万元，最高不超过200万元。

（2）农民工工资保证金实行专款专用，用于拖欠农民工工资、讨薪突发事件、信访维稳事件的处理。乙方在项目建设中克扣、拖欠农民工工资，导致发生突发事件的，经农民工申请，项目部或政府有关行政部门核实后，甲方可从工资保证金中垫付农民工被拖欠、克扣的工资，保证金不足时，甲方可从乙方结算预留款中垫付拖欠的农民工工资。

（3）乙方办理结算协议后，经乙方提出申请，并出具不拖欠农民工工资承诺书，自申请之日起30日内未发生拖欠农民工工资行为的，可无息返还，其间发生乙方拖欠农民工工资的，暂停退还手续直至妥善解决拖欠工资问题。

6、合同变更

6.1 变更内容

（1）仅漏项、设计图纸变化、新增项目引起的变更允许变更。

（2）其他情况说明

①甲方有权根据实际需要变更乙方的承包范围或增（减）乙方的工作内容，乙方应按甲方调整后工作内容组织施工，同意不向甲方提出任何额外地与经济有关的索赔要求。

②因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，并由乙方承担由此造成的所有经济损失。

③合同内未包含的工作内容和分项项目，乙方必须在施工前同甲方确认单价，如未确认单价乙方自行施工，在结算时甲方有权不予认可，一切经济损失均由乙方自行承担。

6.2 变更程序

（1）乙方应书面提出变更申请，变更申请中应写明变更原因，变更成立的理由（合同条款），变更价格的组成及变更清单，变更总费用等；

（2）涉及方案变更的，乙方必须在3天内将新的方案报甲方审批。

（3）变更申请经甲方审批并签订变更确认资料后执行。

6.3 变更作价原则：

（1）合同中已有适用或类似于变更项目价格的，按合同已有或类似的价格变更合同价款。

（2）合同中无适用或类似于变更项目价格的，可按照成本加利润的原则，由乙方提出变更价格，报甲方审批，甲方结合乙方参与采购时申请函报价与限价之间的降价水平确定。协商不一致的，以甲方聘请的第三方造价咨询单位出具意见为准。

6.4 计日工

（1）使用原则：慎用，少用，尽量不用。

（2）使用条件：合同范围外、情况特殊、数量较少且不能采用单价计量的。

（3）使用程序：对临时增加的计日工（劳务）必须当天签认，并在签认后24小时内报甲方登记台账，未按要求上报而产生的损失由乙方自行承担。

- 第四条   项目工期

1、本劳务合作工期______日历天，自合同签订之日起至______年____月______日结束。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由劳务合作方承担。

2、在乙方工作期限期满之前，如需终止合同，甲方应在期满前7天书面通知乙方。

3、如需延长乙方工作期限，甲方应在期满前7天书面通知乙方。

4、遇下列情况之一，经甲方签证后，工期相应顺延，乙方必须无条件执行并承担相应费用：

4.1 因发包人或地方政府引起的施工作业暂停。

4.2 因征地、拆迁滞后影响。

4.3 因当地老百姓的阻工、阻挠，设计变更。

4.4 因不可抗力影响（不可抗力定义同施工总承包合同）。

4.5 除本合同规定以外，非乙方原因的其他特殊情况。

第五条   项目验收

1、乙方完成全部作业后，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方应当在收到乙方的完工报告后尽快组织对乙方作业成果的验收，验收合格视为乙方已经完成了本合同约定的工作。

2、验收以双方确认的施工图、设计变更以及有关标准、规范规程、设计要求和施工方案等为依据，符合现行国家有关工程质量验收规范和标准的要求。

3、隐蔽工程必须在隐蔽前向甲方申请验收，未经验收私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权要求乙方揭开检查，由此增加的费用和造成的工期延误由乙方承担。。

4、甲方与乙方间的隐蔽工程验收、中间工程验收以及工程竣工验收表明作业质量不合格时，乙方应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的甲方损失。

5、工程交工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

6、办理工程最终结算时，乙方应向甲方提交下列文件资料：

①工程交工验收验收单；

②设计（施工）变更单、隐蔽工程验收单；

③工程计价表和主材（设备）价格表；

④其他工程价款结算凭证。

7、工程交工验收并办理完结算手续后，乙方应就其施工质量负责，在缺陷责任期内进行维修。若乙方不配合，甲方有权安排第三方维修，费用由乙方承担从质量保证金中扣除。本合同缺陷责任期 贰  年，缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算。扣除乙方原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用），且乙方已全部履行完质保义务后，乙方可向甲方提交质量保证金退还申请，甲方收到退还申请后6个月内将余额支付乙方（不计息）。缺陷责任期满时，乙方没有完成缺陷责任的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

第六条   甲方的权利义务

1、乙方施工前，甲方须提前向乙方提供双方已经确认的图纸，如有疑问应在第一时间进行电话沟通确认。

2、甲方确须变更设计或调整时，应及时书面通知乙方。

3、开工前为乙方入场施工创造条件。

4、甲方须按本合同约定及时办理项目价款结算并按时、足额支付工程款。

第七条   乙方的权利义务

1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法规和环境保护规定。严格按双方确认的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

2、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

3、在施工中甲方根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括甲方业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。

4、甲方对工程安全负总责，乙方应遵守甲方关于工程安全管理有关规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

5、工程完工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和制作成品进行保护。保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，并负责将垃圾运到指定地点。

6、组织好工程质量的自检和甲、乙双方共同进行隐蔽工程、中间工程和验收。

7、合同期间，乙方应加强自身安全防范及相关安全警示教育，严格遵守法律及合同约定。乙方应当为从事本项目作业的职工办理意外伤害保险，并为作业现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。乙方应购买安全生产责任险或意外伤害险及其他各类保险并支付保险费用，其中意外伤害身故、意外伤害残疾赔付额度不得低于60万/人，人身意外伤害医疗赔付额度不得低于5万元/人。如果不购买保险，甲方有权解除合同，因此而发生损失由乙方自行承担。

8、乙方的特种作业人员应持证上岗，证件复印件留甲方备查。乙方应对劳务人员进行岗前的业务培训和安全生产教育。

9、材料进场时，由乙方负责组织人员卸车，按甲方指定地点和方法堆放，由双方共同验收并办理领料手续，交付乙方。乙方签收后负责材料的合理使用和妥善保管。因乙方原因、对甲方供应材料照管不善及其他自身原因，造成甲方供应材料损坏、损失，由乙方承担全部责任。

10、如发现乙方倒卖、私用甲方供应的材料物资等行为，乙方须赔偿由此给甲方造成的损失且甲方有权视情节轻重要求乙方支付5万元-10万元惩罚性违约金，情节严重的，甲方有权单方解除合同并移交司法机关处理。

11、由甲方供应的材料，若质量不满足施工需要，乙方有权拒收，乙方签字后即认可供应材料质量合格，因乙方自身原因或非甲方认可的其他不可预见因素导致材料废弃或返工，造成的材料浪费及返工的全部费用由乙方承担。

第八条    违约责任

1、甲乙双方必须严格履行本合同的各项条款，任何一方如违反本合同约定，其违约责任和由此产生的一切损失、费用由违约方承担。

2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表、管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。

3、在施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承担责任。

4、乙方未按约定工期完成施工任务，且未经甲方书面同意延期，每延期一天乙方应向甲方支付1000元的违约金；逾期达15天及以上的，甲方有权单方面解除合同，由此造成乙方自身损失的，甲方无需负责，由此造成甲方损失的，乙方应当赔偿。

5、因乙方原因中途部分或全部退场，甲方重新选择其他单位实施的，甲方有权就造成的损失部分向乙方进行追偿，同时扣除乙方缴纳和预留的部分或全部的履约担保并且立即要求保证人承担保证责任、乙方应当予以配合。

6、在甲方业主组织的验收过程中及缺陷责任期内发现的质量瑕疵及缺陷，乙方应按甲方通知进行返工消除缺陷，并自行承担有关返工消除缺陷的费用，造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。若乙方未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷，甲方可另行安排人员进行返工消除缺陷，产生的返工消除缺陷费用由乙方承担，甲方可在无需乙方签字同意的情况下，依据与第三方签订的合同及费用结算从乙方工程尾款及质保金中扣除。

7、乙方剩余部分合同工程不予履行时，将由甲方选择第三人进行履行，因此增加的费用由乙方承担，甲方有权从未支付的合同款或履约担保中扣除，未支付的合同款或履约担保不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

8、乙方未尽安全管理义务而出现重大安全事故的，甲方有权立即解除合同，因此造成甲方被第三方索赔或遭受其他损失的，甲方有权向乙方全额追偿。

9、乙方在安全文明施工措施、环境和职业健康安全方面管理不当，对甲方造成损失的，乙方除向甲方支付签约合同含税价总额10%的违约金之外，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

10、因乙方行为，被监理、业主、行政主管部门等上级单位处罚，给甲方造成的一切损失，包括但不限于经济费用、责任、信誉损失等，由乙方进行赔偿。同一问题重复出现涉及通报处罚的，除进行赔偿外，甲方有权要求乙方按单一问题5000元/次支付罚款性违约金。

11、如乙方将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人，乙方须承担给甲方造成一切经济损失，且甲方有权解除合同。

12、乙方不得拖欠劳动者（包括乙方正式员工、雇请农民工、劳动派遣人员等）工资，甲方因此被劳动者索要并垫付薪酬的，甲方除有权向乙方全额追偿外，还有权要求乙方按甲方垫付劳动者工资的10%支付违约金。因拖欠劳动者工资，导致引发群体性事件的，甲方有权解除合同。

13、乙方违约造成甲方损失，违约金不足以弥补甲方损失的，还应当赔偿损失，赔偿范围包括但不限于：甲方的直接损失、可得利益损失，诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等维权费用。

14、若乙方发生失信行为，按《湖北交投远大交通实业有限公司协作单位准入及信用评价管理办法》进行评定与处罚。

15、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方除承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

16、非因甲方原因导致甲方未能按时付款，乙方承诺自愿放弃要求甲方承担利息或违约金主张。

17、上述违约金和经济损失，甲方有权从乙方和其他关联项目的所有应付款项（包括但不限于工程款、预留款、履约保证金、农民工保证金等）中直接扣除。

第九条   保密条款

1、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十条   争议解决方式

双方因理解、履行本合同或与本合同有关的任何性质的争议，均应尽可能以友好协商的方式解决。如协商未能解决争议，双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

1、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：

2、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

3、发包人调解要求停止施工，且为双方接受；

4、法院要求停止施工。

- 第十一条 合同解除

1、甲方如认为有必要解除合同时，以书面函件通知乙方，自乙方收到函件之日起，本合同解除，不视为双方违约。甲方根据双方确认的工程量及发票金额按支付条款与乙方办理结算。

2、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

3、因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

4、甲方与业主的合同解除的，可以除合同。

4、本合同其他条款约定的合同解除条款。

5、合同解除后，乙方应于7日内退场，并按本合同约定同甲方办理已完工程结算手续。甲方根据乙方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后，支付乙方剩余费用。

第十二条   其他

1、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，具有同等效力。其中甲方执叁份，乙方执壹份。

3、本协议未尽事宜，需经双方友好协商，签订补充协议。补充协议具有与本协议同等法律效力。

4、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）采购文件及采购申请文件；

（4）本工程除主合同工程价款之外的主合同文件；

（5）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

（6）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

5、通知送达

（1）本合同约定的通知地址、邮箱及手机号码、微信等均可视为本合同项下甲乙双方通知送达有效方式，双方对此不持异议：

甲方地址：武汉市江岸区中山大道908号； 邮箱：hbjtyd001@126.com ；微信号：     ；手机号：      。

乙方地址：           ； 邮箱：      ；微信号：     ；手机号：      。

（2）除双方另有约定的以外，双方按本合同约定的送达方式送达通知。

（3）一方若指定其他送达方式，须及时以书面形式通知另一方。指定其他送达方式的一方怠于通知的，视为未变更，原送达方式继续有效。

（4）以电子邮件、短信或微信方式发出的，以发出日期为收悉日期；以专人手递方式发出的，发至指定地址之日视为收悉日；以挂号邮寄方式发出的，以邮局的邮件发送记录为送达凭证；以快递方式发出的，以发出后第3个工作日为收悉日，以有签收记录的快递单为送达凭证。

（5）一方向另一方发送之涉及本合同项下权利或义务的主张、放弃、变更或解除等相关事宜时，应采用书面通知并以本合同约定的主要方式进行送达。

（6）如双方发生纠纷而提起诉讼或仲裁的，人民法院或仲裁机构依据本合同约定的送达地址或电子邮件或手机短信或微信送达的，均视有效送达，另一方当事人不得因此提出任何异议。

（7）甲方所发出的指令、通知，可以书面形式交给乙方，乙方应无条件签收，甲方也可以电子邮件、短信或微信方式发送给乙方，发出日期视为乙方收悉日。

（8）如乙方对甲方指令认为有异议的，应在收到指令后24小时内提出书面申告，如未及时发出书面申告视为接受甲方指令。紧急情况下，项目负责人可发出要求乙方立即执行的指令，乙方必须立即执行。

（10）若本项目项目负责人发生变更，则由甲方新委任的项目负责人承继，甲方将项目负责人变更情况告知乙方。

6、本合同中的所有条款均由双方经过充分协商一致，双方已完全知晓并理解其全部内容，双方对本合同内容不存在任何争议；双方一致认可其中内容不存在显失公平、重大误解等情形，是双方协商一致的真实意思表示。

合同附录：

附录1：工程量清单

附录2：承诺函

附录3：授权委托书或法定代表人身份证明

附录4：履约担保（如有）

附录5：农民工工资保证金（如有）

附录6：乙方相关资质证书

甲方：(盖章)                        乙方：(盖章)

法定代表人或                        法定代表人

或委托代理人：(签字)                或委托代理人：(签字)

日期：      年   月   日            日期：      年   月   日

附录1

工程量清单

附录2

承诺函

致：湖北交投远大交通实业有限公司

我方愿意承担                                      工程的劳务合作，若我方中选，我方将按照贵方的要求派驻现场管理人员及劳务人员，如因项目建设需要，我方将无条件按贵方的要求增加人员，在经贵方审批后合同履行完毕前，未经贵方同意不进行更换。

本合同签订前，我方已对市场风险、施工风险和意外等进行了预测，我方承诺自行承担下述风险及意外：

1.我方施工中若造成材料领用超设计数量或贵方规定的损耗系数的由我方自行承担其费用，贵方不予计量。

2.网电接通后施工期间停电时由我方自备发电机发电，保证工程施工用电，由此增加的费用由我方承担。

3.我方必须按照贵方要求增加劳力、机具及辅材，以保证工期要求且无权向贵方索取任何保证工期措施的费用。我方应根据实际施工进度情况，合理调整资源投入，避免窝工，而且我方同意不论任何原因造成我方劳务窝工而引起我方的损失都由我方自行承担，贵方无须支付任何补偿费用。

4.可能发生的包括冬雨季、干旱、高温、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、二次或多次材料转运、材料涨价、人工费涨价、因测量复核及有关部门检查而临时停工等所有因素可能造成的一切风险。

5.工程量分割

（1）因我方原因导致实际施工进度不能满足合同项目工期及基于我方提交并经贵方审定的施工作业组织计划进度要求时，贵方有权调整其工作内容，由其他施工队伍进行施工，如有增加费用贵方有权向我方予以追偿；直至解除合同，清退出场；同时不能免除我方合同责任，履约担保贵方有权不予退还。

（2）因较大及以上设计变更或不可抗力因素导致我方实施施工进度不能满足合同工期进度要求时，由贵方协调其他施工队伍协助我方完成相关工作内容。

6.临时设施：若我方中途退场，包含在合同单价中的临时设施，贵方需要继续使用时，按照临时设施成本估价和已完成价值占合同总价的比例折旧后转让给贵方；单独验收计价的临时设施，按剩余工程量占总合同额比例扣回相关费用；贵方无偿提供我方使用的临时设施，由我方无偿交还贵方，影响正常使用的损坏部分，由我方负责维修或赔偿费用。

合同实施期间，我们将承担合同规定的全部责任和义务并保证不出现下列情况：

1.投入的资源配置等与合同约定不符；

2.工程质量达不到合同要求，进度严重滞后，或该合同包控制性工程进度影响了整体工程进度和项目总目标的实现；

3.将承担的工程内容转包或分包；

4.工程项目资金未专款专用，违规使用劳务费用，拖欠农民工工资和材料款；

5.因质量、安全、廉政、资金使用、文明工地等问题受到省级及以上建设部门通报批评或被新闻媒体曝光。

如出现上述任何一种情况时，我方承诺，贵方有权对我们采取以下任何处理措施：

1.没收履约担保，停止拨付结算款；

2.限期整改纠正，使工程建设满足进度要求；

3.贵方从正常支付款中扣除相应款项，直接支付所欠农民工工资，不足部分直接从保证金中扣除；

4.将本合同包工程内容中部分工作交由其他合作单位完成，我方无条件按照贵方规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的乙方义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由我方承担；

5.贵方有权终止合同，我方承担合同包清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他一切相关费用。

我方承诺：

1.在签订合同前向贵方提交       万元的履约担保；提交       万元的农民工工资保证金。

2.本承诺函为正式签定合同的基础及有效组成部分。

承诺人：

法定代表人或其委托代理人：

年    月    日

附录3

授权委托书

致： 湖北交投远大交通实业有限公司 （甲方全称）

本授权委托书声明：我       (姓名)系                      (乙方全称)的法定代表人，现授权委托        (身份证号：                        )为我公司           项目负责人，并授予权限如下：代理本单位参与               合同谈判，并负责合同签订及合同履行全过程一切事宜，包括且不限于负责现场施工组织管理、现场资源调配，代理本单位与贵司签订合同、协议书，进行工程量确认、工程结算办理、农民工管理等。其在上述过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为行使代理权的行为，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。

代理权限为特别代理，代理人无转委托权。

代理人签名留样：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

代理人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

委托单位（盖章）：

法定代表人：

授权委托日期：    年    月    日

法定代表人身份证明

申请人名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签名）  性别：      年龄：        职务：

系                              (申请人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

附录4

履 约 担 保

湖北交投远大交通实业有限公司 (甲方名称)：

鉴于湖北交投远大交通实业有限公司(甲方名称，以下简称“甲方”)接受        (乙方名称)(以下称“乙方”)于     年    月    日参加           (项目名称)          合同包施工的采购。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2. 担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至本项目全部通过交工验收且乙方缴纳了质量保证金为止。

3. 在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 采购人和申请人约定进行变更及合同修改时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：本格式内容可根据实际要求调整，但不得改变其中的实质性要求。

附录5：

农民工工资保证金

附录6：

乙方相关资质证书